SNS 자동 배포 SaaS

포트폴리오 사이트를 위한 멀티 SNS 자동화 플랫폼

기획 및 설계 종합 문서 — 옵션 3 (독자 도메인 SaaS)

베타 테스트: banunni.com, 타투어때, 소리 플레이, 돌파구 (4개 사이트, 6개월)

작성: Claude (Anthropic)

작성일: 2026년 5월

# 목차

1. 프로젝트 비전 및 전략

2. 핵심 차별화 — 4개 사이트 동시 베타

3. 시장 현실 체크 — 솔직한 평가

4. 멀티 테넌트 SaaS 아키텍처

5. 데이터베이스 설계 (처음부터 SaaS용)

6. 단계별 실행 로드맵 (7개월)

7. 0단계: 도메인·브랜딩 결정 (1주)

8. 1단계: 베타 출시 — banunni.com (1개월)

9. 2단계: 베타 확장 — 4개 사이트 (1개월)

10. 3단계: 베타 안정화 (4개월)

11. 4단계: 공식 런칭 (6개월차+)

12. 4개 사이트별 연동 전략

13. 기술 스택 및 인프라

14. 비용 분석 및 가격 정책

15. 핵심 코드 샘플

16. 보안 및 법적 고려사항

17. 자주 발생하는 실수와 교훈

18. 마케팅 및 런칭 전략

19. 즉시 시작할 작업

# 1. 프로젝트 비전 및 전략

## 1.1 핵심 비전

포트폴리오 사이트 운영자와 회원들이 작품을 업로드하면 그 즉시 다양한 SNS에 자동 배포되는 SaaS 플랫폼. 누구나 비용을 지불하고 간단하게 이용할 수 있는 글로벌 서비스로 키운다.

## 1.2 핵심 전략 — 옵션 3 (독자 도메인 SaaS)

✅ 선택된 전략 처음부터 독자 도메인으로 완전한 SaaS 구조 구축. 사용자가 소유한 4개 사이트(banunni.com, 타투어때, 소리 플레이, 돌파구)를 6개월간 베타 고객으로 활용하여 다양한 카테고리에서 검증. 그 후 공식 런칭하여 외부 고객 모집.

## 1.3 이 전략의 5가지 강점

- 1. Eating Your Own Dog Food: 본인이 매일 쓰는 도구이므로 진짜 문제를 찾아냄

- 2. 다양한 카테고리 검증: 타투, 음악, 재능, 포트폴리오 4가지로 일반화 능력 검증

- 3. 마케팅 자산 축적: 6개월 운영 실적 = 강력한 신뢰 근거

- 4. 케이스 스터디 4개: 각 사이트가 도입 사례로 활용 가능

- 5. 즉시 가치 창출: 외부 고객 없어도 본인 사이트들에서 가치 발생

## 1.4 6개월 후 목표

- 4개 사이트에서 일 평균 50건+ 자동 게시 안정적 운영

- 게시 성공률 98% 이상

- 외부 베타 고객 5-10명 사전 확보

- 결제 시스템 완비

- 이용 약관, 개인정보 처리방침 완료

- 랜딩 페이지 + 가격 페이지 + FAQ

# 2. 핵심 차별화 — 4개 사이트 동시 베타

일반적인 SaaS는 베타 고객 모집에 6개월 이상 걸리지만, 본 프로젝트는 0일차부터 4개 사이트를 베타 고객으로 확보한 상태에서 시작.

## 2.1 베타 사이트별 검증 포인트

| 사이트 | 추정 콘텐츠 유형 | 검증 포인트 |
| --- | --- | --- |
| banunni.com | 포트폴리오 (이미지 중심) | 이미지 리사이즈, 갤러리 형식 SNS 게시, 회원별 작품 처리 |
| 타투어때 | 타투 작품 + 디자이너 정보 | 작품 카테고리화, 디자이너 SNS 연동, 다중 이미지 처리 |
| 소리 플레이 | 음악/오디오 콘텐츠 | 오디오 콘텐츠 SNS 게시 (Threads, X), 썸네일 생성 |
| 돌파구 | 재능 마켓 (다양한 카테고리) | 카테고리별 SNS 분기, 판매자 SNS 연동, 가격 정보 표시 |

## 2.2 4개 카테고리를 검증하면 얻는 것

이 4가지를 모두 다룰 수 있다면 거의 모든 포트폴리오/콘텐츠 사이트를 지원할 수 있게 됩니다. 잠재 고객층:

- 사진작가, 디자이너, 일러스트레이터 포트폴리오 사이트

- 음악가, 작곡가, 팟캐스터 사이트

- 타투, 네일, 헤어 등 미용 작품 사이트

- 핸드메이드, 빈티지, 작가 마켓플레이스

- 모델, 배우, 인플루언서 에이전시

- 부동산, 건축 포트폴리오

- 교육 콘텐츠 크리에이터

## 2.3 베타 기간의 운영 원칙

- 매일 사용: 본인 사이트에서 매일 자동 게시 운영

- 매주 회고: 주 1회 작업 회고 — 무엇이 잘 됐나, 무엇이 막혔나

- 매월 지표: 월 1회 KPI 점검 — 성공률, 게시 수, 시간 절약 측정

- 기능 동결: 베타 후반 2개월은 신기능 금지, 안정화에 집중

# 3. 시장 현실 체크 — 솔직한 평가

이 사업을 시작하기 전에 반드시 알아야 할 3가지 현실적 제약사항.

## 3.1 벽 1: 인스타그램 자동 게시는 매우 제한적

- ✅ 가능: Instagram Business 계정 + 연결된 Facebook 페이지 보유 사용자만

- ❌ 불가능: 개인 계정 사용자는 자동 게시 자체가 안 됨

- ❌ Stories와 Reels는 더 제한적

⚠️ 주의 런칭 후 '왜 내 인스타에 안 올라가요?' 문의가 매일 옵니다. 가입 시 명확히 안내하고, 베타 기간에 본인의 사이트 4개에서 Business 계정 설정 매뉴얼을 만들어 두면 좋습니다.

## 3.2 벽 2: X(트위터) API는 더 이상 무료가 아님

| 등급 | 월 비용 | 월 게시 한도 |
| --- | --- | --- |
| Free | $0 | 500건 (앱 전체) |
| Basic | $200 | 3,000건 |
| Pro | $5,000 | 300,000건 |

결론: 베타 기간엔 X 제외. 런칭 후 유료 플랜 고객에게만 X 옵션 제공 (Basic $200/월 비용을 매월 X 사용자 수로 분담).

## 3.3 벽 3: 4개 사이트 운영의 부담

4개 사이트의 SaaS 베타 운영을 동시에 한다는 것은 상당한 시간 투자가 필요합니다.

- 초기 1개월: 주 30-40시간 (집중 개발)

- 베타 안정화 4개월: 주 10-15시간 (개선 + 운영)

- 런칭 준비: 주 20시간

💡 인사이트 사용자께서 은퇴한 개발자라 시간 여유가 있다는 것이 이 프로젝트의 강력한 자산입니다. 풀타임 직장이 있다면 추천하지 않을 일정.

# 4. 멀티 테넌트 SaaS 아키텍처

처음부터 진짜 SaaS로 만든다. 외부 고객을 받기 시작할 때 코드 한 줄 안 바꿔도 되는 구조.

## 4.1 전체 구조

[SaaS 도메인 - postmate.io 같은 독자 도메인]

↓

[Next.js Dashboard]

↓

[Tenants Table] ← 멀티 테넌트의 핵심

├── Tenant 1: banunni.com (사용자 소유)

├── Tenant 2: 타투어때 (사용자 소유)

├── Tenant 3: 소리 플레이 (사용자 소유)

├── Tenant 4: 돌파구 (사용자 소유)

└── Tenant N: 외부 고객 (런칭 후)

↓

[Cron Job - 30분마다]

↓

[새 게시물 감지 (RSS / Webhook)]

↓

[Queue → Worker → SNS API]

↓

[Facebook / Threads / Instagram / LinkedIn / X]

## 4.2 멀티 테넌트 격리 원칙

- 모든 데이터는 tenant_id로 격리

- RLS 정책이 DB 수준에서 격리 강제

- 한 테넌트의 사고가 다른 테넌트에 절대 영향 없음

- 테넌트별 사용량/플랜 독립 관리

- 테넌트별 SNS 토큰 독립 저장

## 4.3 도메인 구조

| URL | 용도 |
| --- | --- |
| postmate.io | 랜딩 페이지, 가격, FAQ, 회원가입 |
| app.postmate.io | 로그인 후 대시보드 (모든 테넌트 공통) |
| docs.postmate.io | 사용 설명서, API 문서 |
| status.postmate.io | 서비스 상태 페이지 (런칭 후) |

* postmate.io는 예시. 실제 도메인은 0단계에서 결정.

# 5. 데이터베이스 설계 (처음부터 SaaS용)

## 5.1 핵심 테이블 — tenants가 모든 것의 시작

create table tenants (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

owner_id uuid references auth.users not null,

name text not null,                       -- '반언니', '타투어때' 등

domain text not null unique,              -- 'banunni.com'

plan text not null default 'beta'

check (plan in ('beta','free','starter','growth','enterprise')),

beta_user boolean default false,          -- 사용자 본인 사이트는 true

monthly_post_limit int default 100,

monthly_posts_used int default 0,

trial_ends_at timestamptz,

created_at timestamptz default now()

);

## 5.2 사이트 SNS 계정

create table site_social_accounts (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

tenant_id uuid references tenants not null,  -- ⭐ 격리 키

platform text not null check (

platform in ('facebook','threads','instagram','x','linkedin')

),

account_name text not null,

external_account_id text not null,

access_token text not null,                  -- pgsodium 암호화

refresh_token text,

expires_at timestamptz,

active boolean default true,

created_at timestamptz default now(),

unique(tenant_id, platform, external_account_id)

);

## 5.3 사이트 회원

create table site_members (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

tenant_id uuid references tenants not null,  -- ⭐ 격리 키

external_member_id text not null,

display_name text,

email text,

auto_publish_enabled boolean default false,

created_at timestamptz default now(),

unique(tenant_id, external_member_id)

);

## 5.4 회원 SNS 계정

create table member_social_accounts (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

member_id uuid references site_members not null,

platform text not null,

account_name text not null,

external_account_id text not null,

access_token text not null,

refresh_token text,

expires_at timestamptz,

active boolean default true,

created_at timestamptz default now()

);

## 5.5 포트폴리오 게시물

create table portfolios (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

tenant_id uuid references tenants not null,  -- ⭐ 격리 키

member_id uuid references site_members,

external_post_id text not null,

title text not null,

content text,

category text,                                -- 타투/음악/재능 등

image_urls text[] default '{}',

audio_url text,                               -- 소리 플레이용

source_url text not null,

detected_at timestamptz default now(),

unique(tenant_id, external_post_id)

);

## 5.6 게시 작업

create table publish_jobs (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

tenant_id uuid references tenants not null,  -- ⭐ 격리 키

portfolio_id uuid references portfolios not null,

target_type text not null check (

target_type in ('site','member')

),

site_account_id uuid references site_social_accounts,

member_account_id uuid references member_social_accounts,

status text default 'pending' check (

status in ('pending','processing','success','failed','skipped')

),

attempts int default 0,

error_message text,

published_at timestamptz,

external_post_url text,

scheduled_for timestamptz default now(),

created_at timestamptz default now()

);

## 5.7 구독 및 결제

create table subscriptions (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

tenant_id uuid references tenants not null unique,

stripe_customer_id text,

stripe_subscription_id text,

toss_customer_id text,

status text default 'trialing',

current_period_start timestamptz,

current_period_end timestamptz,

cancel_at_period_end boolean default false,

created_at timestamptz default now()

);

## 5.8 RLS 정책 (필수)

모든 테이블에 RLS 활성화. 사용자별 데이터 격리는 DB 수준에서 강제.

alter table tenants enable row level security;

create policy "테넌트 소유자만 접근" on tenants

for all using (owner_id = auth.uid());

alter table site_social_accounts enable row level security;

create policy "테넌트 격리" on site_social_accounts

for all using (

tenant_id in (select id from tenants where owner_id = auth.uid())

);

-- 다른 모든 테이블에도 동일한 패턴으로 RLS 적용

# 6. 단계별 실행 로드맵 (7개월)

| 단계 | 기간 | 목표 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0단계 | 1주 | 도메인·브랜딩 결정 | 도메인 구매, 로고, 인프라 셋업 |
| 1단계 | 1개월 | 베타 출시 — banunni.com | SaaS 핵심 기능 완성, 첫 게시 성공 |
| 2단계 | 1개월 | 베타 확장 — 4개 사이트 | 4개 사이트 모두 연결, 다양성 검증 |
| 3단계 | 4개월 | 베타 안정화 | UX 다듬기, 결제 준비, 마케팅 자료 |
| 4단계 | 진행 | 공식 런칭 — 외부 고객 모집 | 결제 활성화, 마케팅, 첫 유료 고객 |

# 7. 0단계: 도메인·브랜딩 결정 (1주)

## 7.1 SaaS 이름 후보

기능 중심:

- AutoPost — 가장 직관적

- PostFlow — 흐름 강조

- SyncPost — 동기화

가치 중심:

- Amplify — 증폭, 노출 확대

- Echo — 메아리처럼 퍼짐

- Boost — 부스트

친근한 느낌:

- Posty — 간결, 친근

- Replay — 다시 재생

- Sprout — 새싹

프리미엄 느낌:

- Pinnacle — 정점

- Beacon — 등대

- Postmate — 게시 동료

## 7.2 이름 결정 체크리스트

- .com 도메인 사용 가능 여부 (가장 중요)

- .io 또는 .app 대안 확인

- 한국어 발음 편의성

- 기존 상표 충돌 확인 (KIPRIS, USPTO 검색)

- SNS 계정명 사용 가능 여부 (Instagram, Twitter)

- 도메인 가격 ($10~50/년 적정)

## 7.3 0단계 할 일 (1주)

- SaaS 이름 5개 후보 선정

- 도메인 사용 가능 여부 확인 (Namecheap, GoDaddy)

- 상표 충돌 검색 (KIPRIS 무료 검색)

- 최종 이름 + 도메인 결정

- 도메인 구매

- Cloudflare DNS 설정

- Vercel 계정 + 프로젝트 생성

- Supabase 계정 + 프로젝트 생성

- 간단한 로고 (Canva 또는 텍스트 로고)

- GitHub 저장소 생성 (private)

# 8. 1단계: 베타 출시 — banunni.com (1개월)

4주 안에 SaaS 핵심 기능을 완성하고 banunni.com에서 첫 자동 게시를 성공시킨다.

## 8.1 Week 1 — 인프라 셋업

- Next.js 프로젝트 생성 + 하네스 v3 적용

- Supabase 프로젝트 셋업 + 위 DB 스키마 전체 마이그레이션

- Vercel 연결 + 환경 변수 설정

- docs/infrastructure.md 채우기

- 도메인 SSL 인증서 확인

- ⚠️ Meta Developer 앱 등록 + Facebook Graph API 권한 신청 (심사 1-2주 소요)

- banunni.com Facebook 페이지 + Threads 비즈니스 계정 준비

## 8.2 Week 2 — 회원가입 + 인증

- Supabase Auth 로그인 (이메일 + Google OAuth)

- 회원가입 후 첫 테넌트 생성 흐름

- 도메인 인증 (DNS TXT 레코드 또는 메타 태그)

- SaaS 대시보드 기본 UI (사이드바, 메뉴)

- 내부 직원용 관리자 페이지 (베타 테넌트 관리)

## 8.3 Week 3 — SNS 연결 + 핵심 기능

- Facebook OAuth 연결 페이지 (Page 선택 UI)

- Threads OAuth 연결 페이지

- OAuth 토큰 암호화 저장 (pgsodium)

- 토큰 자동 갱신 로직

- banunni.com RSS 피드 폴링 시스템

- Vercel Cron (30분 간격)

- 새 포트폴리오 감지 + DB 저장

- 게시 작업 큐잉

## 8.4 Week 4 — 게시 워커 + 대시보드

- Facebook 게시 워커

- Threads 게시 워커

- 이미지 리사이즈 (sharp): 1200×630, 1080×1080

- 텍스트 가공 (제목 + 본문 + 링크)

- 게시 이력 페이지

- 성공/실패 통계 차트

- 실패 재시도 로직 (최대 3회)

- banunni.com에서 실제 첫 게시 성공 ✨

## 8.5 1단계 완료 기준

✅ 다음 모두 충족 시 1단계 완료 1) banunni.com의 새 포트폴리오가 30분 이내 자동 감지됨. 2) Facebook 페이지에 자동 게시 성공. 3) Threads에 자동 게시 성공. 4) 대시보드에서 게시 이력 확인 가능. 5) 일주일간 95% 이상 성공률.

# 9. 2단계: 베타 확장 — 4개 사이트 (1개월)

4개 사이트 모두 연결하면서 각 카테고리의 특수성을 처리. 멀티 테넌트 격리 검증.

## 9.1 Week 5 — 타투어때 연결

- 타투어때 도메인 등록 + RSS/Webhook 셋업

- 타투 작품 카테고리 분류 로직

- 다중 이미지 처리 (한 글에 여러 작품)

- 디자이너 정보를 게시문에 포함

- Instagram Business 계정 연결 (타투는 인스타 핵심)

- 해시태그 자동 생성 (#타투 #tattoo + 카테고리)

## 9.2 Week 6 — 소리 플레이 연결

- 소리 플레이 도메인 등록

- 오디오 콘텐츠 감지 (RSS 또는 API)

- 오디오 썸네일 자동 생성 (제목 + 시각 효과)

- Threads, X에 오디오 링크 게시

- YouTube/SoundCloud 임베드 처리

- 오디오용 게시문 템플릿 (재생 안내 포함)

## 9.3 Week 7 — 돌파구 연결

- 돌파구 도메인 등록

- 재능 카테고리별 SNS 분기 로직

- 판매자 SNS 연동 (회원 SNS 기능 본격 활용)

- 가격 정보 게시문 포함

- 판매자 동의 흐름 (auto_publish_enabled)

- 회원별 게시 통계 페이지

## 9.4 Week 8 — 통합 + 다듬기

- 4개 사이트 동시 운영 모니터링

- 멀티 테넌트 격리 검증 (RLS 동작 확인)

- 성능 측정 + 최적화

- 발견된 버그 일괄 수정

- 사이트별 게시 이력 비교 분석

- 초기 KPI 측정

## 9.5 2단계 완료 기준

✅ 4개 사이트 동시 운영 검증 1) 4개 사이트가 동시에 각자의 SNS로 게시. 2) 사이트 간 데이터 누수 없음 (RLS 동작 확인). 3) 일평균 20건+ 자동 게시. 4) 각 카테고리별 특수 처리 동작 확인. 5) 사용자 본인이 매일 사용하면서 발견되는 UX 이슈 목록 작성.

# 10. 3단계: 베타 안정화 (4개월)

기능 개발 대신 다듬기에 집중. 외부 고객에게 보여줄 수준의 SaaS로 완성.

## 10.1 Month 3 — UX 다듬기

- 4개 사이트 운영 중 발견된 UX 이슈 전체 수정

- 온보딩 플로우 개선 (가입 → 첫 게시까지 시간 단축)

- 에러 메시지 사용자 친화적으로

- 로딩 상태, 빈 상태 디자인

- 모바일 반응형 완성

- 다크 모드 (선택)

## 10.2 Month 4 — 성능 + 안정성

- DB 쿼리 최적화 (인덱스 추가)

- 이미지 처리 속도 개선

- Cron 작업 분산 처리

- 에러 핸들링 강화

- Sentry 도입 + 알림 설정

- 일평균 게시 수 50건 처리 검증

## 10.3 Month 5 — 결제 시스템

- Stripe 통합 (해외 결제)

- 토스페이먼츠 통합 (국내 결제)

- 구독 플랜 페이지

- 결제 webhook 처리

- 환불 정책 구현

- 부가세 처리 (한국)

- 결제 알림 이메일

⚠️ 결제 도입 시점 베타 기간엔 결제 비활성화. 5개월차에 시스템만 완성해 두고, 6개월차 런칭 시 활성화.

## 10.4 Month 6 — 런칭 준비

- 랜딩 페이지 제작 (홈, 가격, 기능, FAQ)

- 이용 약관 작성 (변호사 검토 권장)

- 개인정보 처리방침

- 환불 정책

- 사업자 등록 (필요 시)

- 사용 설명서 (docs.도메인.io)

- 도입 영상 (3-5분)

- 케이스 스터디 4개 작성 (4개 사이트별)

- 초기 사용자용 이메일 시퀀스

# 11. 4단계: 공식 런칭 (6개월차+)

## 11.1 소프트 런칭 (Week 1-2)

- 결제 활성화

- 기존 베타 사이트들에 정식 플랜 적용 (특별 할인 제공)

- 지인 5-10명에게 베타 초대

- 문제점 발견 + 수정

- 첫 외부 결제 받기 🎉

## 11.2 공개 런칭 (Week 3-4)

- ProductHunt 등록 (영어권 노출)

- 한국 개발자 커뮤니티 홍보 (geekNews, 페북 그룹)

- 디스이즈게임, 뉴스레터 등 한국 미디어

- Twitter/X 마케팅

- 케이스 스터디 콘텐츠 발행

## 11.3 가격 정책

| 플랜 | 월 비용 | 월 게시 | SNS 채널 | 대상 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Free | ₩0 | 30건 | 2개 | 체험용 |
| Starter | ₩29,000 | 500건 | 3개 | 개인 크리에이터 |
| Growth | ₩89,000 | 5,000건 | 무제한 | 소규모 사이트 |
| Pro | ₩249,000 | 50,000건 | 무제한 + 회원 SNS | 성장하는 플랫폼 |
| Enterprise | 상담 | 무제한 | 무제한 + 전담 지원 | 대형 플랫폼 |

## 11.4 손익 예상 (런칭 후 1년)

보수적 시나리오 (1년 후 50명 유료):

- Starter 30명: ₩29,000 × 30 = ₩870,000

- Growth 15명: ₩89,000 × 15 = ₩1,335,000

- Pro 5명: ₩249,000 × 5 = ₩1,245,000

- 월 매출: 약 ₩3,450,000

- 월 비용: 약 ₩300,000 (인프라 + 도구)

- 월 순수익: 약 ₩3,150,000

낙관적 시나리오 (1년 후 200명 유료):

- 월 매출: 약 ₩13,000,000

- 월 순수익: 약 ₩12,000,000

# 12. 4개 사이트별 연동 전략

## 12.1 연동 방식 비교

| 방식 | 동작 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| RSS 폴링 | 30분마다 RSS 확인 | 구현 간단, 사이트 수정 최소 | 30분 지연, RSS 필요 |
| Webhook | 새 글 발행 시 즉시 알림 | 실시간, 효율적 | 사이트 코드 수정 필요 |
| API 호출 | 주기적 API 조회 | 실시간 가까움, 풍부한 데이터 | 사이트 API 제공 필요 |
| 크롤링 | HTML 직접 파싱 | 사이트 수정 불필요 | 불안정, 사이트 변경 시 깨짐 |

## 12.2 사이트별 추천 방식

banunni.com (1순위 — 1단계에서 연결):

- ✅ Webhook 방식 추천 (코드 수정 권한 있으므로)

- Plan B: RSS 폴링

- 필요 작업: banunni.com에 새 글 발행 시 POST 요청 추가

타투어때 (2순위):

- ✅ Webhook 또는 API

- 작품 카테고리 메타데이터 전달 필요

- 이미지 여러 장 처리

소리 플레이 (3순위):

- ✅ API 호출 추천 (오디오 메타데이터 풍부하게 가져와야 함)

- 오디오 길이, 카테고리, 썸네일 URL 등 필요

돌파구 (4순위):

- ✅ Webhook 추천

- 회원 SNS 정보도 함께 전달 (member_social_accounts 활용)

- 가격, 카테고리 정보 포함

## 12.3 Webhook 페이로드 표준

4개 사이트 모두 동일한 Webhook 포맷 사용:

POST https://api.도메인.io/webhooks/portfolio-created

Headers:

Authorization: Bearer <tenant_api_key>

X-Signature: <HMAC-SHA256>

Body:

{

"tenant_id": "abc-123",

"external_post_id": "post-456",

"title": "새 포트폴리오 제목",

"content": "본문 내용...",

"category": "painting",

"image_urls": ["https://...jpg"],

"source_url": "https://banunni.com/post/456",

"member": {

"external_id": "user-789",

"display_name": "홍길동"

}

}

# 13. 기술 스택 및 인프라

## 13.1 추천 기술 스택

| 영역 | 기술 |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js 15 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui |
| 백엔드 | Next.js Route Handlers, Supabase Edge Functions |
| DB | Supabase PostgreSQL + Row Level Security + pgsodium |
| 인증 | Supabase Auth + Google/Kakao OAuth + 각 SNS OAuth 2.0 |
| 스케줄러 | Vercel Cron (Hobby/Pro 플랜 무료 제공) |
| 큐 시스템 | Supabase 테이블 기반, 확장 시 Trigger.dev |
| 파일 저장 | Supabase Storage |
| 이미지 처리 | sharp (Node.js) |
| 결제 | Stripe + 토스페이먼츠 |
| 이메일 | Resend (트랜잭션) + Supabase (인증) |
| 모니터링 | Sentry (에러), Vercel Analytics, Supabase 로그 |
| 배포 | Vercel (Frontend+API), Supabase (DB) |
| DNS/보안 | Cloudflare |
| 고객 지원 | Crisp 또는 Intercom (런칭 후) |

# 14. 비용 분석 및 가격 정책

## 14.1 단계별 인프라 비용

| 항목 | 베타 (월) | 런칭 후 50명 | 런칭 후 500명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vercel | $20 | $20 | $50+ |
| Supabase | $25 | $25 | $100+ |
| 도메인 | $1 | $1 | $1 |
| Cloudflare | $0 | $0 | $20 |
| Sentry | $0 | $26 | $80 |
| Resend | $0 | $20 | $80 |
| Crisp/Intercom | $0 | $25 | $50 |
| 기타 | $5 | $10 | $30 |
| 월 합계 | 약 ₩70,000 | 약 ₩175,000 | 약 ₩580,000 |

## 14.2 6개월 베타 총비용

- 월 ₩70,000 × 6개월 = 약 ₩420,000

- 도메인 구매 1회: 약 ₩50,000

- Meta 앱 등록: 무료

- 총 베타 투자: 약 ₩470,000

💡 손익분기 런칭 후 Starter 플랜(₩29,000) 6명만 결제하면 베타 6개월간 들어간 모든 비용을 첫 한 달에 회수.

# 15. 핵심 코드 샘플

## 15.1 Webhook 수신 엔드포인트

// app/api/webhooks/portfolio-created/route.ts

import { createClient } from '@/lib/supabase/server';

import { verifySignature } from '@/lib/webhook';

export async function POST(request: Request) {

const body = await request.text();

const signature = request.headers.get('x-signature');

const apiKey = request.headers.get('authorization')

?.replace('Bearer ', '');

// API 키로 테넌트 확인

const supabase = await createClient({ admin: true });

const { data: tenant } = await supabase

.from('tenants')

.select('id, webhook_secret')

.eq('api_key', apiKey)

.single();

if (!tenant) {

return new Response('Unauthorized', { status: 401 });

}

// HMAC 서명 검증

if (!verifySignature(body, signature, tenant.webhook_secret)) {

return new Response('Invalid signature', { status: 401 });

}

const payload = JSON.parse(body);

// 포트폴리오 저장

const { data: portfolio } = await supabase

.from('portfolios')

.insert({

tenant_id: tenant.id,

external_post_id: payload.external_post_id,

title: payload.title,

content: payload.content,

category: payload.category,

image_urls: payload.image_urls,

source_url: payload.source_url,

})

.select()

.single();

// 게시 작업 큐잉 (사이트 SNS)

const { data: siteAccounts } = await supabase

.from('site_social_accounts')

.select('id')

.eq('tenant_id', tenant.id)

.eq('active', true);

const jobs = siteAccounts.map(acc => ({

tenant_id: tenant.id,

portfolio_id: portfolio.id,

target_type: 'site',

site_account_id: acc.id,

}));

await supabase.from('publish_jobs').insert(jobs);

return Response.json({ ok: true, portfolio_id: portfolio.id });

}

## 15.2 게시 워커 (Cron)

// app/api/cron/process-jobs/route.ts

export async function GET(request: Request) {

// Cron 인증

const authHeader = request.headers.get('authorization');

if (authHeader !== `Bearer ${process.env.CRON_SECRET}`) {

return new Response('Unauthorized', { status: 401 });

}

const supabase = await createClient({ admin: true });

// 대기 중인 작업 10개 처리

const { data: jobs } = await supabase

.from('publish_jobs')

.select(`

*,

portfolio:portfolios(*),

site_account:site_social_accounts(*)

`)

.eq('status', 'pending')

.lte('scheduled_for', new Date().toISOString())

.limit(10);

for (const job of jobs ?? []) {

await processJob(job);

}

return Response.json({ processed: jobs?.length ?? 0 });

}

## 15.3 멀티 테넌트 권한 체크 유틸

// lib/auth/tenant.ts

export async function getCurrentTenant(): Promise<Tenant | null> {

const supabase = await createClient();

const { data: { user } } = await supabase.auth.getUser();

if (!user) return null;

const { data: tenant } = await supabase

.from('tenants')

.select('*')

.eq('owner_id', user.id)

.single();

return tenant;

}

export async function requireTenant(): Promise<Tenant> {

const tenant = await getCurrentTenant();

if (!tenant) throw new Error('No tenant found');

return tenant;

}

# 16. 보안 및 법적 고려사항

## 16.1 보안 체크리스트

- OAuth 토큰은 pgsodium으로 암호화 저장

- service_role 키는 절대 클라이언트 노출 금지

- 모든 테이블에 RLS 활성화 (테넌트 격리)

- Webhook 서명 검증 (HMAC-SHA256)

- Rate limiting (Vercel Edge Middleware)

- API 키 회전 정책 (3개월마다)

- 로그에서 민감 정보 마스킹

- Cloudflare WAF 활성화

## 16.2 한국 법적 요구사항

- 개인정보보호법: 처리방침, 수집 항목 명시, 동의

- 정보통신망법: 회원 가입 약관, 광고성 정보 사전 동의

- 전자상거래법: 사업자 정보 공개, 환불 정책

- 부가가치세: 월 매출 ₩4,800만 초과 시 일반과세자

- 사업자 등록: 본격 운영 전 필수

## 16.3 SNS 플랫폼 약관 준수

- Meta (Facebook/Instagram/Threads): Platform Policy

- X (Twitter): API 약관

- LinkedIn: API 약관

- 자동 게시는 명시적 사용자 동의 필수

⚠️ 법적 주의 각 SNS API 약관은 자주 바뀝니다. 분기별로 약관 변경 사항을 확인하고 대응 필요. 베타 6개월 동안 약관 모니터링 시스템도 준비.

# 17. 자주 발생하는 실수와 교훈

이 SaaS 개발 시 자주 발생하는 실수. 하네스 LESSONS.md에 미리 등록할 항목.

## 17.1 멀티 테넌트 관련

- L-T1: tenant_id 누락된 쿼리 → 다른 테넌트 데이터 노출. 모든 쿼리에 RLS 강제

- L-T2: RLS 우회 (service_role 사용) → 명시적 tenant_id 체크 추가

- L-T3: 테넌트별 사용량 카운터 동시성 → 트랜잭션 또는 원자적 증가

## 17.2 보안 관련

- L-S1: OAuth 토큰 평문 저장 → pgsodium 암호화 필수

- L-S2: Webhook 서명 검증 누락 → HMAC 필수

- L-S3: service_role 키 클라이언트 노출 → 환경 변수 분리

## 17.3 API 관련

- L-A1: Facebook 토큰 60일 만료 → 자동 갱신

- L-A2: Threads API 24시간 250건 제한 → 큐잉 시 분산

- L-A3: Instagram Business 안 됨 → 가입 시 명확히 안내

- L-A4: API 응답 에러 무시 → 모든 status 체크

## 17.4 데이터 관련

- L-D1: 이미지 1080×1080이 인스타 표준

- L-D2: 재시도 무한 루프 → 최대 3회 제한

- L-D3: 중복 게시 → external_id로 unique 제약

- L-D4: 타임존 불일치 → 모두 UTC로 저장

## 17.5 결제 관련

- L-P1: Stripe webhook 중복 → idempotency key

- L-P2: 토스 정산 주기 T+3 → 현금흐름 고려

- L-P3: 환불 처리 → 일할 계산 정확히

- L-P4: 구독 만료 후에도 서비스 제공 → 자동 비활성화

## 17.6 UX 관련

- L-U1: SNS 연결 단계에서 이탈 → 단계 최소화

- L-U2: 토큰 만료 알림 부재 → 30/7/1일 전 알림

- L-U3: 에러 메시지 기술적 → 사용자 친화적으로

- L-U4: 온보딩 너무 김 → 5분 이내 첫 게시

# 18. 마케팅 및 런칭 전략

## 18.1 베타 기간 콘텐츠 자산 축적

6개월 베타 동안 다음 콘텐츠를 미리 만들어 둠 (런칭 시 폭발적 마케팅):

- 케이스 스터디 4개 (사이트별 도입 효과)

- 도입 영상 (3-5분, 한국어/영어)

- 블로그 글 10편 (SEO 타깃)

- Before/After 비교 콘텐츠

- FAQ (실제 4개 사이트 운영 중 받은 질문)

- 스크린샷, GIF 자료

## 18.2 타깃 고객 채널

- 한국: geekNews, 페북 SaaS 그룹, 디스이즈게임, Yozm

- 글로벌: ProductHunt, Indie Hackers, Hacker News

- 커뮤니티: Reddit r/SaaS, r/Entrepreneur

- SEO: '포트폴리오 SNS 자동', 'auto post portfolio'

- 직접 영업: 포트폴리오 사이트 운영자 100명 리스트업 후 콜드 메일

## 18.3 런칭 첫 30일 액션 플랜

- Day 1: 베타 사이트 4개 정식 플랜 전환 (자신이 첫 결제 고객)

- Day 3: ProductHunt 등록

- Day 5: 한국 커뮤니티 게시

- Day 7: 케이스 스터디 1 발행

- Day 14: 첫 외부 결제 고객 확보 목표

- Day 21: 케이스 스터디 2 발행

- Day 30: 10명 유료 고객 목표

## 18.4 가격 페이지 핵심 메시지

Hero 카피 예시:

- "포트폴리오 올리면 자동으로 SNS 4곳에"

- "수동 SNS 관리 끝. 자동 마케팅 시작."

- "이미 4개 사이트에서 6개월 검증"

소셜 프루프:

- "banunni.com 도입 후 인스타 팔로워 N% 증가"

- "타투어때 디자이너들의 작품 노출 N배"

- "이 페이지 보는 동안에도 자동 게시 N건 진행 중"

# 19. 즉시 시작할 작업

## 19.1 이번 주에 할 일 (0단계 시작)

- SaaS 이름 5개 후보 작성

- Namecheap.com에서 각 도메인 사용 가능 여부 확인

- KIPRIS(kipris.or.kr)에서 상표 검색

- 최종 이름 + 도메인 결정

- 도메인 구매 ($10-50)

- Cloudflare 계정 생성 + 도메인 연결

- Vercel 계정 생성 + 첫 프로젝트

- Supabase 계정 생성 + 첫 프로젝트

- GitHub 저장소 생성 (private)

## 19.2 다음 주에 할 일 (1단계 Week 1)

- Next.js 프로젝트 + 하네스 v3 적용

- DB 마이그레이션 (위 스키마)

- docs/infrastructure.md 채우기

- Meta Developer 앱 등록 + Graph API 권한 신청

- banunni.com Facebook 페이지 정비

- Threads 비즈니스 계정 준비

## 19.3 진행 중 의사결정 필요 항목

- SaaS 정확한 이름 (도메인 검증 후)

- 결제: Stripe만 vs 토스 같이 vs 토스만

- 이용 약관: 직접 작성 vs 변호사 vs 템플릿

- 개인사업자 vs 법인 설립 시점

- 4개 사이트 연동 순서 (banunni 먼저 확정)

- 로고 디자인: Canva 직접 vs 외주

## 19.4 필요시 사용자 본인이 해야 할 일

Claude/AI에게 시키지 말고 본인이 직접 해야 할 것:

- 도메인 구매 (결제 정보 필요)

- Meta/Stripe/토스 계정 가입 (본인 신원)

- 사업자 등록 (필요 시)

- 법무 검토 (이용 약관, 개인정보 처리방침)

- 최종 가격 결정

- 4개 사이트의 데이터 접근 권한 확인

## 19.5 다음 Claude 세션에서 도움 받을 수 있는 것

- SaaS 이름 후보 추리기 + 도메인 검증 자동화

- DB 마이그레이션 SQL 파일 완성본

- Meta 앱 등록 절차 상세 가이드

- Facebook/Threads OAuth 연동 코드

- Webhook 페이로드 설계 + HMAC 검증

- 게시 워커 코드 전체

- 이용 약관, 개인정보 처리방침 초안

- 랜딩 페이지 디자인 + 카피

—

이 기획서는 살아있는 문서입니다. 베타 진행하면서 계속 업데이트하세요.

6개월 후, 4개 사이트가 검증한 SaaS의 첫 외부 고객을 맞이하시기를! 🚀